Bài 5:

1. Sprint Planning (Lập kế hoạch Sprint)

Mục tiêu: Xác định Sprint Goal và chọn các hạng mục từ Product Backlog.

Cách tổ chức:

- Scrum Master chuẩn bị phòng họp, bảng Sprint, kiểm tra Product Backlog đã được ưu tiên.

- Product Owner trình bày các User Story quan trọng.

- Dev Team ước lượng công việc (Story Points) và chọn các mục phù hợp năng lực.

- Tạo Sprint Backlog gồm:

- Mục tiêu Sprint

- Danh sách User Story

- Các Task chi tiết

2. Daily Scrum (Họp hằng ngày – 15 phút)

Mục tiêu: Cập nhật tiến độ và phát hiện trở ngại.

Cách tổ chức:

- Mỗi thành viên trả lời 3 câu hỏi:

- Hôm qua đã làm gì?

- Hôm nay sẽ làm gì?

- Có vướng mắc gì không?

- Scrum Master ghi nhận impediments và hỗ trợ xử lý.

- Sử dụng Kanban Board để cập nhật trạng thái To Do – Doing – Done.

3. Sprint Review (Trình bày sản phẩm)

Mục tiêu: Trình diễn sản phẩm hoàn thành cho PO/khách hàng.

Cách tổ chức:

- Dev Team demo: màn hình mua hàng, trang sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán…

- Product Owner phản hồi và đề xuất cải tiến.

- Cập nhật Product Backlog cho Sprint tiếp theo.

4. Sprint Retrospective (Rút kinh nghiệm)

Mục tiêu: Cải thiện quy trình làm việc.

Cách tổ chức:

- Thảo luận 3 mục:

- Điều làm tốt

- Điều chưa tốt

- Điều cần cải thiện

- Tạo action items (việc cải tiến) cho Sprint sau.

- Scrum Master đảm bảo mọi ý kiến được ghi nhận công bằng.

Bài 6:

1. User Stories (7 stories) – Ứng dụng mua sắm trực tuyến

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm để tôi có thể nhanh chóng tìm được món hàng mình cần.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem chi tiết sản phẩm để tôi có thể biết thông tin đầy đủ trước khi mua.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tôi có thể mua nhiều món cùng lúc.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem và chỉnh sửa giỏ hàng để tôi có thể thay đổi số lượng hoặc xóa sản phẩm.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn đặt hàng để tôi có thể mua được sản phẩm mình chọn.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán bằng nhiều phương thức (momo, thẻ, COD) để tôi có thể chọn cách tiện lợi nhất.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn theo dõi trạng thái đơn hàng để tôi có thể biết đơn đang được xử lý đến đâu.

2. Product Backlog (ưu tiên từ cao → thấp)

| Ưu tiên | User Story (Tính năng) |
| --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm sản phẩm |
| 2 | Xem chi tiết sản phẩm |
| 3 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng |
| 4 | Xem & chỉnh sửa giỏ hàng |
| 5 | Đặt hàng |
| 6 | Thanh toán đa phương thức |
| 7 | Theo dõi trạng thái đơn hàng |

Bài 7:

1. User Stories (Ứng dụng đặt vé xem phim)

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm phim theo tên/ thể loại để tôi có thể chọn phim phù hợp.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem thông tin chi tiết phim để tôi có thể biết nội dung, diễn viên và lịch chiếu.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn chọn suất chiếu để tôi có thể đặt vé đúng thời gian tôi muốn.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn chọn ghế để đảm bảo tôi có chỗ ngồi mong muốn.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán trực tuyến để tôi có thể nhận vé nhanh chóng.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn nhận thông báo phim mới để tôi có thể xem phim ngay khi có lịch chiếu mới.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem lịch sử đặt vé để tôi có thể theo dõi các giao dịch trước đây.

2. User Story Mapping (Ngắn gọn)

Hành trình người dùng (User Journey):

1) Khám phá phim → 2) Chọn suất chiếu → 3) Đặt vé → 4) Thanh toán → 5) Nhận thông báo

Story Map:

| Hành trình | User Stories |
| --- | --- |
| Khám phá phim | Tìm kiếm phim, Xem chi tiết phim |
| Chọn suất chiếu | Chọn suất chiếu |
| Đặt vé | Chọn ghế, Xem giá vé |
| Thanh toán | Thanh toán online, Nhận vé điện tử |
| Thông báo | Nhận thông báo phim mới, Lịch sử đặt vé |

3. Product Backlog (Ưu tiên)

| Ưu tiên | Tính năng / User Story |
| --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm phim |
| 2 | Xem chi tiết phim |
| 3 | Chọn suất chiếu |
| 4 | Chọn ghế |
| 5 | Thanh toán trực tuyến |
| 6 | Nhận vé điện tử |
| 7 | Nhận thông báo phim mới |
| 8 | Xem lịch sử đặt vé |

Bài 8:

1. Mô phỏng cuộc họp Daily Scrum (Đội DEV BackEnd)

Thành viên 1

- Hôm qua: Hoàn thiện API danh sách phim.

- Hôm nay: Tích hợp API với hệ thống đặt ghế.

- Trở ngại: Không.

Thành viên 2

- Hôm qua: Làm chức năng đăng nhập (Login).

- Hôm nay: Tiếp tục chức năng đăng ký (Register).

- Trở ngại: Database bị timeout ngẫu nhiên.

Thành viên 3

- Hôm qua: Xây dựng API thanh toán.

- Hôm nay: Test toàn bộ luồng thanh toán.

- Trở ngại: API thanh toán trả lỗi 500.

2. Các trở ngại & giải pháp

| Trở ngại | Giải pháp |
| --- | --- |
| Database timeout | Kiểm tra server, tối ưu truy vấn, làm việc với DevOps để cải thiện kết nối. |
| API thanh toán lỗi 500 | Kiểm tra log server, trao đổi nhóm API, dùng mock API để không cản trở tiến độ. |

3. Điều chỉnh kế hoạch

- Phân công theo dõi từng trở ngại sau buổi họp.

- Đảm bảo tiến độ Sprint bằng cách tách ảnh hưởng của API & DB ra khỏi các task khác.

- Các vấn đề lớn sẽ được đưa vào Sprint Retrospective để cải thiện cho Sprint tiếp theo.